РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября  2017 года   № 30

Об утверждении  программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования

«Семеновский сельсовет»

Касторенского района Курской области

на 2017–2036 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, Генеральным планом муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области и Уставом муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2017–2036 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Вести», разместить на официальном сайте муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава

Семеновского сельсовета                                                Н.Н. Емельянов

- Приложение №1

- Утвержден постановлением

- администрации Семеновского сельсовета

- Касторенского района Курской области

- от  16 октября  2017г. № 30

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области

на 2017-2036 годы

Раздел 1. Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области на 2017-2036 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития траспортной инфраструктуры Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области на 2017-2036 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный план муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области № 19 от 29 апреля 2017 г. |
| Заказчик Программы | Администрация Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2036 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием с. Семеновка, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков; формирование улично-дорожной сети на территориях новой жилой застройки; приведение в нормативное состояние поселковых автомобильных дорог; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 9 млн. рублей, в т.ч.: 2018 год – 1,65 млн. рублей; 2019 год – 1,45 млн. рублей; 2020 год – 1,25 млн. рублей; 2021 – 2036 годы – 4,65 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

Муниципальное образование «Семеновский сельсовет» расположено в северо-восточной части Касторенского района Курской области. Он граничит на востоке с Воронежской областью на юге с Ореховским сельсоветом, на северо-западе с Андреевским сельсоветом, на западе с Успенским сельсоветом . Площадь территории сельсовета равна 12481 га. Численность населения на 01.01.2017г. составила 583 человек.

Территория и границы  Семеновского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области.

2.2. Социально-экономическая характеристика

Утвержден в статусе муниципального образования Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО???? «О муниципальных образованиях Курской области» и наделен статусом городского поселения.

Площадь  Семеновского сельсовета равна 12481 га. Численность населения  сельсовета на 01.01.2017г. составила 583 человека, средняя плотность населения – 0,05 чел./га.

Проживает трудоспособного населения 224 человек, 265 человек – пенсионеров и 35 детей. На территории  сельсовета расположены 4 объекта соцкультбыта, 2 хозяйствующих субъекта различных родов деятельности.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешние транспортные связи  Семеновского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим сообщение муниципального образования с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью РФ, а также международной трассой Курск - Борисоглебск

С точки зрения внешних транспортных связей Семеновский сельсовет имеет хорошее расположение. Муниципальное образование имеет развитую систему межмуниципальных и местных автодорог, посредством которых поселение имеет выход на региональную и даже международную транспортную сеть.

Таблица:  Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории  Семеновского сельсовета

| Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность - всего, км | Протяженность – по территории сельсовета, км | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального, регионального и районного значения |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселковая дорога Касторное-Верхотопье | IV | а/бетон | 25 | 14 | 6 | - |
| Итого дорог федерального, регионального и районного значения |  |  | 25 | 14 | х | х |

Асфальтобетонное покрытие имеют все дороги районного значения. Все дороги районного значения относятся к IV категории.

Таблица : Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории  Семеновского сельсовета

| Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность, км | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения с.Семеновка |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Молодежная | IV | щебень | 0,7 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Весна Свободы | IV | щебень | 0,5 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Садовая | IV | грунт | 0,443 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Заречная | IV | грунт | 0,35 | 4 | - |
| Автомобильные дороги местного значения с.Мелавка |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Молодежная | IV | щебень | 0,5 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. 1 Мая | IV | щебень | 0,8 | 4 | ГТС – 130м; |
| Автомобильная дорога по ул. Центральная | IV | грунт | 0,4 | 4 | - |
| Автомобильные дороги местного значения с.Верхотопье |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Центральной | IV | а/бетон | 1,2 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Школьной | IV | а/бетон | 0,26 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Садовой | IV | а/бетон | 0,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Цветочная | IV | щебень | 0,3 | 4 | - |
| Автомобильные дороги местного значения д.Долгуша |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по д. Долгуша | IV | грунт | 4,6 | 4 | - |
| Итого дорог местного значения |  |  | 10,2 | х | х |

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории  Семеновского сельсовета составляет 19,4 км.  Асфальтобетонное покрытие имеют меньшая часть дорог местного значения. Все дороги местного значения относятся к IV категории.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть  Семеновского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений .

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица  - Параметры улиц и дорог  сельсовета

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог |  | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога |  | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |  |
| 2 | Главная улица |  | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |  |
| 3 |  | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная |  | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |  |
| 3.2 | второстепенная (переулок) |  | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |  |
| 3.3 | проезд |  | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |  |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон |  | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |  |

Центром  Семеновского сельсовета -  является площадь Антипова, являющаяся центральной площадью в населенном пункте. Прочие улицы определены как улицы в жилой застройке.

Таблица  - Характеристика улиц населенных пунктов муниципального образования «Семеновский сельсовет»

| № п/п | Наименование дороги | Вид покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Семеновка |  |  |
|  | Автомобильная дорога по ул. Садовая |  | 0,7 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Весна Свободы | щебень | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Заречная | грунт | 0,443 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная, Семеновка | щебень | 0,35 |
|  | Мелавка |  |  |
|  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная | щебень | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 1 Мая | щебень | 0,8 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Центральная | грунт | 0,4 |
|  | Верхотопье |  |  |
|  | Автомобильная дорога по ул. Центральной | а/бетон | 1,2 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Школьной | а/бетон | 0,26 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Садовой | а/бетон | 0,6 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Цветочная | щебень | 0,3 |
|  | Автомобильная дорога по д. Долгуша | грунт | 4,6 |

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории  Семеновского сельсовета составляет 19,4 км. Основная часть улиц грунтовые. Имеющиеся твердое покрытие требуют регулярного ремонта. Грунтовые дороги требуют асфальтобетонного покрытия.

Существующая транспортная сеть  сельсовета проходит по взаимно пересекающимся улицам. Есть магистральные (сквозные) направления по уличной сети на территории  сельсовета, привязанные к магистральным дорогам местного и регионального значения на территории поселения.

Существующие дорожные направления по дорогам с асфальтовым покрытием позволяют обеспечивать устойчивое перемещение грузо- и пассажиропотоков.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется 540 единиц автотранспорта, из них

- 54 единиц легковой автотранспорта;

- 15 единиц грузового автотранспорта;

- 18 единиц тракторов и другой сельхозтехники.

Парковок (парковочных мест) на территории  сельсовета не имеется.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и хозяйствующим субъектам.

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта (дачников) движения легкового автотранспорта увеличивается на 30%.

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Перевозка пассажиров по пригородным маршрутам производит ОАО «Автошанс», а также частные перевозчики.

По Семеновскому сельсовету проходит  пригородные пассажирские автобусные маршруты Касторное - Орехово, Касторное – Верхотопье.

В самом Семеновском сельсовете пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения:

На расчетный срок внешние связи  сельсовета будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Семеновский сельсовет» включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

На первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Специально отведенных пешеходных дорожек на территории муниципального образования нет.

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеются пешеходные переходы перед зданием почты, перед зданием школы, которые оборудованы дорожными знаками.

Специально отведенных велосипедных дорожек нет. Движение велосипедного транспорта производится по проезжей части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальная служба  сельсовета представлена ТСЖ «Надежда». При использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в  сельсовете нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения;

Обстановка с аварийностью на территории  Семеновского сельсовета удовлетворительная. Общее количество ДТП за первое полугодие 2017 года на территории  сельсовета - нет. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в  сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Семеновском сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения;

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры  сельсовета предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

ремонт и реконструкция железнодорожных переездов, расположенных на территории муниципального образования;

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области имеется следующая нормативная правовая база:

Генеральный план муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов  Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области № 131 от 29.04.2013.;

Правила землепользования и застройки территории  Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области утверждены Решением Собрания депутатов  Семеновского сельсовета № 71 от 03.03.2012г.

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Уровень финансирования муниципального образования недостаточен для удовлетворения потребностей  сельсовета в хорошем функционировании грузо- и пассажиропотока. В бюджете муниципального образования «Семеновский сельсовет» денежные средства на строительство и ремонт дорог  не предусматриваются.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

За 2000-2015 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период население сократилось на 54 чел. (в год 6 чел.), или на 20% (общая среднегодовая убыль  - 1-2%).  Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Семеновском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2036 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2017 год (первая очередь генерального плана) и 2036 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения. Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2036 года. Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Семеновском сельсовете, согласно существующей методике по формуле: Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т, где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

Р – среднегодовой естественный прирост;

М-  среднегодовая миграция;

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

| № | Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел |  | 580 | 580 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % |  | -1,1 | -1,01 |
| 3 | Срок первой очереди, лет |  | 5 | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет |  | 20 | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел |  | 450 | 450 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2036 году, чел. |  |  |  |

Таблица - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2036 году составит 450 человек, на 1 очередь (2020 г.) – 520 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития  сельсовета необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития  Семеновского сельсовета будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

В период с 2017 по 2020 годы в муниципальном образовании прогнозируется снижение численности населения.  Естественная убыль жилфонда за период 2017-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2017 – 2022 годов в муниципальном образовании.

  - Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2017-2036 годов прогнозируется уменьшение числа жителей,  но  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различной вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи  сельсовета будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение дорожно-транспортных происшествий связано с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост общего числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории  сельсовета предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории  сельсовета предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения с.Семеновка |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная |  | строительство |
|  | Автомобильная дорога по ул. Весна Свободы |  | строительство |
|  | Автомобильная дорога по ул. Садовая |  | строительство |
|  | Автомобильная дорога по ул. Заречная |  |  |
|  | Автомобильные дороги | Автомобильная дорога по ул. Центральной | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | Автомобильная дорога по ул. Школьной | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | Автомобильная дорога по ул. Садовой | Реконструкция |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | Приобретение |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | установка |
|  | Освещение | По тротуару по ул. | Установка |
|  | Парковочные места | По ул. Центральной | Обустройство, оборудование |

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Не  планируется.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Не планируется

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение | По тротуарам | Установка |

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Все мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры направлены в той или иной степени и на развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | ул. Молодежная Мелавка | строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. 1 Мая, Мелавка | Строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Цветочная | Строительство |
|  | Освещение | По улицам | Установка |

5.7. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания, анализ пассажиропотока

Комплексные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство | Затраты на реализа-цию проекта (млн.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | Автомобильная дорога по ул. Центральной | Реконструкция | 0,6 | 2017г. | Бюджет МО Касторенский район, |
|  | Автомобильные дороги | Автомобильная дорога по ул. Школьной | Реконструкция | 1 0,9 1,2 | 2018г. 2019г. 2020г. | Бюджет МО Касторенский район, |
|  | Автомобильные дороги | Автомобильная дорога по ул. Садовой | Реконструкция | 0,8 | 2021-2025гг. | Бюджет МО Касторенский район, |
|  | Автомобильные дороги | Автомобильная дорога по ул. Центральной | Реконструкция | 0,5 | 2021-2025гг. | Бюджет МО Касторенский район, |
|  | Автомобильные дороги | ул. Молодежная Мелавка | строительство | 0,9 | 2025-2027гг. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | ул. 1 Мая, Мелавка | Строительство | 0,5 | 2027-2029г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная |  | строительство | 0,2 0,2 0,2 | 2017г. 2018г. 2019г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильная дорога по ул. Весна Свободы |  | СТРОИТЕЛЬСТВО | 0,1 0,1 | 2018г. 2019г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильная дорога по ул. Садовая |  | строительство | 0,1 0,2 | 2017г. 2017г. | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | Приобретение и установка | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 | 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-2025гг. | Бюджет МО |
|  | Освещение | По тротуару по ул. Ленина, Октябрьская | Установка | 0,1 0,2 | 2017г. 2017г. | Бюджет МО |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 9 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2036 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- 3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

- И = ----------,

- N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

- Ффакт

- Ф = -----------,

- Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

- Мфакт

Мj = ------------,

- Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

- ∑ Мj

М = ------------

- К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

- Э = --------

- Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.