Приложение

к постановлению главы администрации                                                                                                                                                                                                  от 16 апреля 2012 г. № 9

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территориях населенных пунктов Семеновского сельсовета

| № п\п | Объект благоустройства | Объем и виды работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская основная общеобразовательная школа | Уборка территории прилегающей к зданию школы и вдоль дороги Касторное-Верхотопье до ВТО «Молочная страна», территории старого здания школы, стелы «Погибшим односельчанам», территории спортплощадки до склада и ч/з дорогу, вывоз мусора, побелка фасада здания, обрезка деревьев | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Черных А.Н. директор школы |
| 2. | Семеновский ДК | Уборка территории вокруг здания и обочины вдоль дороги от поворота на ул. Весна Свободы до поворота ул. Садовая, внутренний ремонт здания, побелка фасада ДК | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Осинова Л.М. директор ДК |
| 3. | Отделение почты | Уборка территории вокруг здания и территории на расстоянии 30 м от дороги по ул. Весна Свободы до аллеи, включая колонку | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Леденева Л.В. зав. почтой |
| 4. | Семеновский ФП | Уборка территории вокруг здания и обочины дороги Касторное-Верхотопье напротив ФП, вывоз мусора, ремонт изгороди | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Баркалова А.В. зав.ФП |

| 5. | Магазин ПО «Касторенское» с. Семеновка | Благоустройство территории вокруг магазина и обочина дороги от поворота на Шевцова Г.М. до Овсянникова Л.И. | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Сапелкина В.А. Смольянинова В.И. - продавцы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Администрация сельсовета | Уборка территории от дороги по ул. Весна Свободы до гаражей включая территорию стелы, обрезка деревьев, ремонт изгороди, побелка здания | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Емельянова В.А.. зам. главы администрации |
| 7. | Гражданское кладбище | Уборка территории, вывоз мусора, подвоз песка и уборка территории вдоль дороги Касторное-Верхотопье | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Администрация сельсовета, население |
| 8. | Контора СПК «Победа» | Уборка и благоустройство территории от дороги по ул. Весна Свободы до гаража СПК, побелка фасада здания | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Плеханов В.А руководитель КФХ«Плеханов» |
| 9. | Частные жилые домовладения | Уничтожение сорной растительности, складирование навоза и вывоз мусора, ремонт, покраска, побелка ограждений и уборка прилегающей территории и обочины проезжих, пешеходных дорог к личным домовладениям в радиусе до 50 м | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Глава домовладения |
| 10. | Верхотопенская основная общеобразовательная школа | Уборка территории прилегающей к зданию школы и вдоль дороги Касторное-Верхотопье, стелы «Погибшим односельчанам», вывоз мусора, ремонт фасада здания, обрезка деревьев | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Левшина В.Н. директор школы |

| 11 | Магазин ПО «Касторенское» с. Верхотопье | Благоустройство территории вокруг магазина и обочина дороги | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Синяевская В.И. - продавец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Верхотопенский ДК | Уборка территории вокруг здания и обочины вдоль дороги до поворота внутренний ремонт здания, побелка фасада ДК, косметический ремонт стелы | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Зарытовских А.А. директор ДК |
| 13. | Отделение почты | Уборка территории вокруг здания и территории до дороги | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Сараева Л.П. зав. почтой |
| 14. | Верхотопенский ФП | Уборка территории вокруг здания и обочины дороги Касторное-Верхотопье напротив ФП, вывоз мусора | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Скогорева Г.М. зав.ФП |
| 15. | Административное здание с. Верхотопье | Уборка территории от дороги по ул. Центральная, обрезка деревьев, побелка здания | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Корчагина Н.Д. – специалист по работе с населением |
| 16. | Гражданское кладбище | Уборка территории, вывоз мусора, подвоз песка и уборка территории вдоль дороги Касторное-Верхотопье | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Корчагина Н.Д. – специалист по работе с населением |
| 17. | Частные жилые домовладения | Уничтожение сорной растительности, складирование навоза и вывоз мусора, ремонт, покраска, побелка ограждений и уборка прилегающей территории и обочины проезжих, пешеходных дорог к личным домовладениям в радиусе до 50 м | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Глава домовладения |
| 19. | Мелавский ДК | Уборка территории вокруг здания, вокруг стелы «Погибшим односельчанам», косметический ремонт стелы, внутренний ремонт здания, побелка фасада ДК | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Борзых И.В. директор ДК |
| 20. | Отделение почты | Уборка территории вокруг здания и территории на расстоянии 30 м | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Пожидаева О.И. зав. почтой |
| 21. | Мелавский ФП | Уборка территории вокруг здания ФП | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Зубахина Л.И. зав.ФП |
| 22. | Административное здание с. Мелавка | Уборка территории, обрезка деревьев, побелка здания | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Леонтьева А.Д. – специалист по работе с населением |
| 23. | Гражданское кладбище | Уборка территории, вывоз мусора, подвоз песка и уборка территории вдоль дороги Касторное-Орехово | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Леонтьева А.Д. – специалист по работе с населением |
| 24. | Магазин ИП «Харитонов» | Благоустройство территории вокруг магазина и обочина дороги | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Маслихова Н.И., Пожидаева Л.В. - продавцы |
| 25. | Частные жилые домовладения | Уничтожение сорной растительности, складирование навоза и вывоз мусора, ремонт, покраска, побелка ограждений и уборка прилегающей территории и обочины проезжих, пешеходных дорог к личным домовладениям в радиусе до 50 м | с 15 апреля по 15 мая 2012 года | Глава домовладения |